山东省城市服务技师学院

鲁商华实教育网站制作询价公告

一、 采购内容

山东省城市服务技师学院鲁商华实教育网站制作询价公告

二、报价人资格

1. 在中国境内依法注册，具备独立法人资格。

2. 拥有固定长期办公住所，具有相关经营资质，具备24小时内售后服务能力。

3.企业在烟台市六区范围之内，具有相关建站经验，拥有建站经验的技术及设计人员数名。

三、制作要求

见附件。

四、报价要求

1.即日起至2019年9月28日16时（含节假日），每日上午8:30-11:30，下午2:30-4:00到山东省城市服务技师学院后勤处（山东省烟台市高新区海天路1001号）提交报价文件。联系人和联系电话：吕老师13396380178，2246661。

2. 报价人必须提供包含以下内容的报价资料一份：①工商营业执照副本复印件，②法定代表人身份证复印件，③报价单，④服务承诺（包括质保期承诺），⑤联系人及联系方式等。上述资料装订成册，自行密封并加盖单位公章，否则视为无效资料。所交资料采购人不予返还。

五、控制价及付款方式

控制价：人民币50000元（大写伍万元）整

付款方式：合同签订之日起7日内，给付合同金额的30%作为预付款。网站建设完毕并经采购人验收合格，审计完成后于7日内支付审计结算金额剩余部分。以学院财务处认可的付款方式付款。

六、其他

报价人不足3家或在评审过程中实质性响应询价文件要求的报价人不足3家，采购人可改为竞争性谈判采购。

七、报价人提交报价资料视为同意该询价公告所有条款，采购人享有对条款的解释权。

附件：制作要求

山东省城市服务技师学院

2019年9月25日

附件

一、网站栏目内容规划

1、首页栏目框架

首页 学历提升 就业/创业培训 服务大厅

2、首页内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 首页项目 | 内容 | 目标 |
| 用户注册/登录 |  | 输入信息进行注册，后台收集信息及实现登陆 |
| 在线报名及客服咨询 | 选择专业及院校后，预留姓名、年龄、性别、手机号等进行报名申请（首页右侧滑动） | 在线报名后台进行审批后，实现线上报名；客服咨询首次实现均为静态展示，后期可实现实时沟通 |
| 首页轮播图 |  | 学校整体的静态展示 |
| 学历提升 | 三大院校展示，进入相应专业 | 静态页面展示，并实现在线报名 |
| 就业/创业培训 | 技能就业培训、创业培训、社会短期培训 | 静态页面展示，并实现在线报名 |
| 服务大厅 | 集中展示公司各业务 | 静态页面展示 |
| 合作院校 | 三大院校简介 | 点击进入静态页面展示 |
| 联系我们备案版权等 |  | 静态页面展示 |

3、首页各栏目内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 首页栏目名称 | 内容 | 目标 |
| 学历提升 | 点击院校列表进入相关院校静态展示页面，选择相关专业进行线上报名入口 | 除院校选择及专业选择外，其余列表首次实现均为静态页面展示，后期配合实现相应功能 |
| 就业/创业培训 | 选择培训专业，并有线上报名入口 |
| 服务大厅 | 学生活动、优秀学生简介、产品展示等的图文静态展示页面 |

二、网站后台架构

网站后台采用框架模块化管理，分为信息综合发布、报名管理和系统管理。

1、信息综合发布可以进行自定义（减、修改、删除）栏目类别和专题，更改类别排列顺序等等；可以对已发布的信息进行管理，例如：增添、修改、删除各栏目信息(包括类别、标题、日期、文字与图片等)，编辑状态和排序来改变信息的排序。

2、留言管理：管理员在综合后台系统里对网站的报名进行查询检索和管理(审核、删除等)。

3、系统管理包括网站管理员账号管理、密码修改以及数据处理等等；管理员帐号管理用来增加、删除管理员或修改密码和权限等级等；密码修改是管理员登录以后用来修改自身密码；数据处理则用来进行数据库的备份、恢复和压缩！

三、网站制作时间表

|  |  |
| --- | --- |
| 网站效果图初稿制作： | 甲方提供全部制作资料后，7个工作日完成网站首页平面图、网站内页平面图制作，待客户定稿。 |
| 其他页面制作、前端实现  及后台功能搭建： | 网站首页定稿后，30个工作日做好网站所有内页平面图及配合做好前端展示，。页面制作的同时，搭建后台功能。 |
| 前端与程序结合调试： | 所有制作定稿后，15个工作日做好所有调试工作。 |
| 交付网站  网站内容填充及网站整体调试： | 15个工作日完成网站的交付工作，期间甲方学习并填充网站，共同对网站进行测试调试，最终验收。 |

备注：

1、首次建站工期约70个工作日（修改定稿时间不算在制作期内）

（1）前期设计稿修改定稿约7个工作日（按修改内容多少定时间）。

（2）定稿后制作周期约30个工作日，包含内页模板设计，HTML页面搭建，程序开发。

（3）后期调整约15个工作日，网站细节修改。（按修改内容多少定时间）

（4）网站上线，交接管理权限，对网站维护人员进行后台功能的培训，约15个工作日。

2、制作期间，申请服务器、域名注册、备案等均同步进行，所申请域名必须经学院同意，建议设置为鲁商华实首字母（lshs.com）**。**

1. 后续维护费用

建站首年，申请服务器、域名注册、备案、网站的基础维护等均免费，自网站建成之日起计算时间。

自网站建成第二年起每年维护费为8600元。包括服务器空间租用费3500元/年、网站空间域名续费100元/年、网站基础维护费（24小时响应、每年2次系统备份、网站安全维护、网站前/后台微调等）5000元/年。合同期限为**5**年，合同期内后续维护费金额不发生任何变化。合同期满后，双方友好协商后续维护费用金额。

备注：

我们对学校特色及用户使用习惯进行分析所得，除初期建站需求外，后期可开发实现在线支付功能、手机移动端开发、网站与微信公众平台打通对接、在线客服升级至多屏客服等更多功能，满足不同用户的使用习惯，达到多屏互动、终端入口全覆盖打造全渠道建站需求。